5º Encontro - 02/09/26 - Sprint Planning 1

6º Encontro - 09/09/26 - Sprint Planning 2

Entregáveis de hoje:

- SQUADS - 02

PO (Product Owner): Fernando Manesco;

SM (Scrum Master): Mauro Ruiz;

Engenheiro(a) de IA / Cientista de Dados: Deydson Amancio; Ricardo Luiz Cavalheiro;

Engenheiro de Software: Elielton Barbosa;

QA / Analista de Testes: Luiz Eduardo Azevedo Lopes.

- TEMA e Empresa Parceira:

Como empresário de uma empresa que presta serviços de cuidados à pessoas doentes e idosos, temos cuidadores e enfermeiras que prestam cuidados a diversos tipos de pacientes e dentre eles temos um paciente com mobilidades reduzidas e grande probabilidade de quedas, eu como estudante de IA gostaria de implantar um sistema de monitoramento do paciente via wifi visando a segurança e acompanhamento 24 hs por dia para possíveis quedas para a segurança do paciente .

Sentinela da Vida, validação pelo professor Davi Duarte.

- Configuração das ferramentas de acompanhamento:

Github:

https://github.com/FernandoManesco/sentinela-da-vida.git

Jira:

https://fatec2s2026.atlassian.net/jira/software/projects/VIDA2026/summary?atlOrigin=eyJpIjoiODA2ZWVkNGI4NTI1NDFmYzk4Nzc4N2NmZDIxNTMxNDYiLCJwIjoiaiJ9

Site do Sistema:

Sentinela da Vida — Em construção

- CICLO DE BACKLOGS

  - Product Backlog: uma lista viva e ordenada de todos os requisitos, melhorias, correções e desejos para o produto final.

**US01: Levantamento e aquisição de hardware (ESP32, Wi-Fi 6)**

**Descrição (Visão do Empresário):**

Como proprietário da empresa de cuidados domiciliares,

Quero que a equipe técnica defina e adquira o hardware adequado (ESP32 específico e roteador Wi-Fi 6),

Para garantir que a infraestrutura física suporte o streaming de dados em tempo real sem gargalos de rede.

**Critérios de Aceitação:**

- Especificação técnica do hardware validada em consulta com o Professor Henry antes da compra.

- Roteador Wi-Fi 6 adquirido e compatível com a taxa de transmissão exigida pelo sistema.

- ESP32 adquirido conforme os requisitos de processamento e conectividade do projeto.

**Check-list de Definition of Done (DoD Técnico):**

- [ ] Documento de especificação de hardware revisado e aprovado.

- [ ] Nota fiscal/comprovante de compra dos equipamentos anexado ao repositório de gestão do projeto.

- [ ] Inventário de hardware atualizado na documentação do projeto.

---

**US02: Programação e configuração do firmware do ESP32**

**Descrição (Visão do Empresário):**

Como responsável técnico pela solução IoT,

Quero desenvolver e carregar o código-fonte no ESP32,

Para que o dispositivo capture e transmita corretamente os dados do ambiente do paciente.

**Critérios de Aceitação:**

- Firmware carregado no ESP32 e comunicando com a rede Wi-Fi sem falhas.

- Código versionado no repositório do projeto (GitHub).

- Testes de conectividade básica realizados com sucesso.

**Check-list de Definition of Done (DoD Técnico):**

- [ ] Código do firmware documentado e commitado via Pull Request.

- [ ] Testes unitários/manuais de leitura de sensores validados.

- [ ] Log de erros de conexão implementado no firmware.

- [ ] Nota fiscal/comprovante de compra dos equipamentos anexado ao repositório de gestão do projeto. (Tarefa aguardando conclusão da Sprint Planning 1).

**US03: Teste de funcionamento em ambiente controlado (simulação)**

**Descrição (Visão do Empresário):**

Como gestor de qualidade do projeto,

Quero realizar testes do sistema em um ambiente similar ao real antes da instalação definitiva,

Para identificar falhas técnicas sem colocar em risco a segurança ou privacidade de um paciente real.

**Critérios de Aceitação:**

- Ambiente de teste simulando condições reais (layout de quarto, distância do roteador, obstáculos).

- Relatório de resultados dos testes (latência, estabilidade de conexão, precisão de detecção).

- Falhas identificadas registradas e corrigidas antes da próxima etapa.

**Check-list de Definition of Done (DoD Técnico):**

- [ ] Roteiro de testes documentado e executado.

- [ ] Relatório de bugs/ajustes necessários gerado.

- [ ] Aprovação da equipe técnica para avançar à fase de simulação real.

**US04: Autorização da família e consentimento para simulação com paciente real**

**Descrição (Visão do Empresário):**

Como responsável pela conformidade ética e legal do projeto,

Quero obter autorização formal da família do paciente antes de qualquer instalação ou simulação envolvendo o paciente,

Para garantir que o uso do sistema respeite a privacidade e os direitos do paciente e da família.

**Critérios de Aceitação:**

- Termo de consentimento redigido e assinado pela família/responsável legal.

- Documento arquivado de forma segura e acessível apenas à equipe autorizada.

- Processo alinhado com boas práticas de proteção de dados sensíveis (dados de saúde).

**Check-list de Definition of Done (DoD Técnico):**

- [ ] Termo de consentimento revisado (idealmente por alguém com conhecimento jurídico/ético).

- [ ] Documento assinado armazenado no repositório de gestão do projeto (não no código-fonte).

- [ ] Confirmação da PO de que a autorização foi obtida antes da instalação.

**US05: Simulação do sistema IoT em ambiente real com paciente**

**Descrição (Visão do Empresário):**

Como proprietário da empresa de cuidados,

Quero simular o funcionamento do sistema com um paciente real (preferencialmente em estado de coma, com autorização prévia),

Para validar a eficácia da solução nas condições reais de uso antes da implantação definitiva.

**Critérios de Aceitação:**

- Simulação realizada somente após autorização da família (US08) concluída.

- Dados de desempenho coletados durante a simulação (latência, taxa de detecção, falsos positivos/negativos).

- Nenhum incidente de privacidade ou segurança registrado durante o teste.

**Check-list de Definition of Done (DoD Técnico):**

- [ ] Protocolo de simulação documentado e seguido.

- [ ] Relatório de resultados da simulação real compilado.

- [ ] Validação da equipe de cuidadores sobre a experiência de uso.

**US06: Mapeamento do ambiente do paciente para reconhecimento de entorno**

**Descrição (Visão do Empresário):**

Como responsável técnico pela instalação,

Quero mapear o ambiente físico do quarto do paciente durante a instalação,

Para que o sistema de IA reconheça corretamente o entorno e reduza falsos alertas causados por móveis ou obstáculos.

**Critérios de Aceitação:**

- Planta/croqui do ambiente registrado com posicionamento de câmera, cama e obstáculos.

- Dados de mapeamento utilizados para calibrar o modelo de detecção de quedas.

- Processo de mapeamento documentado para replicação em outros ambientes/pacientes.

**Check-list de Definition of Done (DoD Técnico):**

- [ ] Script ou ferramenta de mapeamento/calibração implementado.

- [ ] Dados do ambiente armazenados de forma estruturada (ex: `src/data/ambiente/`).

- [ ] Calibração validada com teste prático no ambiente mapeado.

**US07: Desenvolvimento de página HTML para monitoramento 24/7 (família e empresa)**

**Descrição (Visão do Empresário):**

Como dono do negócio e responsável pela transparência com as famílias,

Quero uma página web acessível que permita à família e à empresa acompanhar o paciente 24 horas por dia, 7 dias por semana,

Para oferecer tranquilidade à família e permitir supervisão contínua por parte da equipe.

**Critérios de Aceitação:**

- Página HTML acessível via navegador, com autenticação para família e empresa.

- Exibição de status em tempo real (online/offline, últimos eventos).

- Disponibilidade do serviço de no mínimo 99% do tempo (uptime).

**Check-list de Definition of Done (DoD Técnico):**

- [ ] Página implementada e hospedada (ex: `src/web/index.html`).

- [ ] Mecanismo de autenticação/controle de acesso implementado.

- [ ] Teste de carga e disponibilidade realizado.

**US08: Contratação e treinamento de funcionário para acompanhamento dos dispositivos**

**Descrição (Visão do Empresário):**

Como proprietário da empresa,

Quero contratar e treinar um funcionário responsável por acompanhar e dar manutenção nos dispositivos instalados,

Para garantir a continuidade operacional do sistema e resposta rápida a falhas técnicas em campo.

**Critérios de Aceitação:**

- Funcionário contratado com perfil técnico adequado (ou capacitado internamente).

- Treinamento realizado cobrindo instalação, manutenção básica e troubleshooting do sistema.

- Material de treinamento/manual técnico disponível para consulta futura.

**Check-list de Definition of Done (DoD Técnico):**

- [ ] Manual de operação e manutenção dos dispositivos elaborado.

- [ ] Treinamento realizado e registrado (data, conteúdo, participante).

- [ ] Funcionário apto a realizar manutenção de primeiro nível de forma independente.

Sugestão de organização:

US01–US02 (hardware/firmware)

US10–US11 (mapeamento/dashboard web) podem entrar na mesma sprint que as USs 01-04 técnicas;

US07-US09 (testes e autorizações) formam uma sequência lógica que deve ocorrer nessa ordem por questões éticas; e

US08 (contratação) pode ficar para uma sprint posterior, próxima da fase de implantação real.

02/09 - EXECUÇÃO SPRINT 1

TAREFA CLASSROOM P/ HOJE (02/09)

- Postar material (artefatos) produzidos no encontro

Artefato de Aula – Acompanhamento do Desenvolvimento do Projeto IoT

Inicialmente foram formuladas as 8 (oito) questões à empresa www.cuidadoresdasaude.com,br , responsável pela montagem e operação do sistema IoT do projeto.

1.	Vocês já realizaram o teste de funcionamento em ambiente similar?

2.	Vocês já solicitaram a autorização da família do paciente para a realização da simulação/uso do IoT?

3.	Vocês já realizaram a simulação do IoT em ambiente real, preferencialmente com paciente em estado de coma?

4.	Vocês já realizaram o mapeamento do ambiente do paciente durante a instalação, visando o reconhecimento dos entornos?

5.	Vocês já desenvolveram a página HTML para monitoramento do paciente, com acesso disponível para a família e para a empresa?

6.	Vocês já realizaram a compra do ESP32 específico para o projeto?

7.	Vocês já adicionaram o código do projeto ao ESP32?

8.	Vocês já realizaram a contratação e o treinamento do funcionário responsável pelo acompanhamento dos dispositivos instalados?

Partindo dessas perguntas, o diretor da empresa efetuou a agregação delas em apenas 3 (três), as quais se apresentam elencadas, seguidas de suas respectivas respostas, como segue:

Conforme combinado no nosso primeiro contato, agreguei as suas questões em três de modo que respondendo-as darei uma ideia sobre todo o desenvolvimento do projeto, bem como o esclarecimento de dúvidas sobre a obtenção das informações necessárias à sua execução:

1.	O paciente ou a sua família, autorizou por escrito o desenvolvimento dos testes do projeto na residência do paciente?

Sim, solicitei a família do paciente André, que permitisse a sua equipe a instalação, e monitoramento do paciente a distância via wi-fi. O retorno do documento assinado deve ocorrer nos próximos dias.

2.	Para dar andamento no projeto, a sua empresa precisa disponibilizar, um roteador Wi Fi 6.0, Internet disponível no local do teste, aquisição do dispositivo ESP32, para a conexão do dispositivo Wi Fi com o servidor da sua empresa? Ela também precisará de um acesso SSH ao servidor da empresa em uma área restrita para a realização dos testes sem comprometer a segurança do servido. Esse acesso poderá ser fornecido?

Sim, já adquiri o Wi Fi 6.0, que já está disponível, o ESP32 foi comprado e deve chegar no próximo dia 4 de setembro, no local existe conexão de internet disponível, vou solicitar a família que forneça a senha do Wi Fi. Sobre o servidor, já criei uma pasta para o projeto, e vou encaminha por whatsapp o usuário e senha para acesso via SSH ao servidor Linux, o ip é 177.62.125.150.

3.	Além da sua empresa, quem mais vai ter acesso ao sistema?

Além de mim, provavelmente, quando o sistema entrar em operação, vou precisar de um acesso a família do paciente, para que possam monitorar como o sistema funciona.